国家标准《钢铁企业管道支架设计规范》

第一次工作会议纪要

国家标准《钢铁企业管道支架设计规范》第一次工作会于2007年7月9日至11日在重庆召开。建设部标准定额司、中国冶金建设协会、主编单位以及参编单位参加了会议（与会代表名单详见附件1）。

会议由中国冶金建设协会主持。中冶赛迪公司领导代表中冶赛迪致欢迎词，向各位代表致谢，并表示中冶赛迪将大力支持国家标准的编制工作，在建设部和协会的指导下，经过各位专家的共同努力，一定能够圆满完成国家标准的编制任务。

建设部标准定额司领导作了重要讲话，并介绍了建设部近几年国家标准修编的情况，表示建设部对标准编写高度重视，希望大家在标准编制过程中既要注重内容也要确保形式满足标准的要求。规范的编写既要吸取国际先进标准的内容，也要根据我国的基本国情，结合国内具体的工程实际，深入思考，认真总结；遵循统一、简化、协调、择优的原则，把国家标准编制成兼顾先进性、科学性、协调性、可操作性的好标准。

中国冶金建设协会对本规范的编制工作提出要求，从内容、范围、深度等方面编好大纲；严格按合同内容、时间执行；合理分工，形成很好的会议纪要文件，同时指出了标准编写中要注意的问题。国家规范的编制既要体现国家的产业政策，也要符合我国的国情，国家规范的编写要采用工程中已成熟的技术，要简明，易于被工程设计人员使用。

本标准主要起草人中冶赛迪工程技术股份有限公司薛尚铃对《钢铁企业管道支架设计规范》的编写大纲和本次会议的准备工作情况进行了说明。与会专家就编写大纲的内容、深度、编制分工等内容进行了广泛深入的讨论，现将主要内容纪要如下：

- 会议讨论并通过了《钢铁企业管道支架设计规范》工作大纲，具体内容详见附件2。

- 编制工作计划

（1） 2007年9月，规范编制组到宝钢、鞍钢等企业进行调研。调研提纲会后由主编单位发给参编单位。

（2）2008年3月，各单位按分工要求，将规范初稿及条文说明提交主编单位，由主编单位整理汇编成册，发给参编单位。

（3）2008年5月，召开规范编制组第二次工作会议，讨论初稿。

（4）2008年8月，规范编制组完成征求意见稿，发往有关单位征求意见。

（5）2009年3月，规范编制组完成送审稿。

（6）2009年8月，规范编制组完成报批稿。

- 本规范的管理、格式、程序必须满足建设部关于标准编制相关文件的要求。

附件：

1、与会单位及代表名单

2、国家标准《钢铁企业管道支架设计规范》工作大纲

中国冶金建设协会

2007年7月11日

附件1

与会单位及代表名单

附件2

国家标准《钢铁企业管道支架设计规范》

工作大纲

国家标准《钢铁企业管道支架设计规范》编制组

二ＯＯ七年七月

目   次

一、本规范编制组成员

二、制订本规范的目的

三、本规范的内容范围和制订的意义

四、本规范章节划分及分工

五、规范相关的调查研究及负责单位

六、需要研究的问题

七、编制工作进度计划

一、本规范编制组成员

主编部门：

中国冶金建设协会

主编单位：

中冶赛迪工程技术股份有限公司

参编单位：

中冶京诚工程技术有限公司

中冶南方工程技术有限公司

中冶东方工程技术有限公司

中冶华天工程技术有限公司

中冶焦耐工程技术有限公司

中冶长天国际工程有限责任公司

中冶集团建筑研究总院

宝山钢铁股份有限公司

上海宝冶建设有限公司

上海宝钢工程技术股份有限公司（BSEE）

鞍山钢铁集团公司设计研究院

重庆大学

二、 制订本规范的目的

1、管道支架结构现状：

在钢铁企业，因生产的需要，存在大量输送各种气体、液体、或固体介质的纵横交错连接的管道。由于建设场地的紧张及工艺的要求，管道架空敷设是常见的方法和手段。而管道支架作为一种数量多、分布广、形式功能各异的特种结构，广泛用于架空管道的结构支承体系。

长期以来，由于一直没有统一的技术标准可遵循，在各大钢铁企业的建设中，管道支架作为一种特殊的结构形式，没有引起设计和施工人员的足够重视，因而从结构体系选型、受力分析、节点形式、连接构造、材料选用、施工方法等各方面均存在较大的差异。不仅会造成投资增加、浪费，有时还会导致生产和生命财产蒙受重大损失。这些情况显然不符合我国《钢铁产业发展政策》的要求。

2、制订本规范的目的

①  满足我国钢铁工业快速发展的迫切需要，解决长期以来现代钢铁企业管道支架结构设计、制造和安装无国家标准可循的状况。

②  在钢铁工业建设中贯彻高效、优质、低耗、长寿、环保的技术政策，确保管道支架设计技术先进、经济合理、安全适用。

    - 使钢铁工业管道支架结构设计、制造和安装与国家现行建筑结构荷载规范、混凝土结构设计规范、钢结构设计规范、建筑结构抗震设计规范等标准衔接协调。

    - 总结我国多年来在钢铁工业管道支架结构设计、制造安装及检验中的实践经验，提供新技术、新工艺、新材料的展示平台。

因此，制订《钢铁企业管道支架设计规范》是非常必要的，将为今后管道支架结构设计、制造及安装等提供可靠的依据。

三、规范的内容范围和制订的意义

1、内容范围：

本规范适用钢铁企业中输送各种介质的架空管道（包括燃气、热力、通风除尘、水道、电气）的支架结构设计、制造安装及检验。

本规范拟分12章。主要内容包括：总则、术语和符号、基本规定、荷载、结构分类及选型、结构设计及计算、连接、构造要求、基础、抗震计算与构造措施、制造与安装及检验、支架结构除锈与涂装等。

2、制订本规范的意义

①  管道支架、吊架虽然是一种结构形式相对简单的特种结构，但由于在钢铁工业中数量大、分布多、应用广泛，同时对正常生产起着重要的作用，因而应当受到高度的重视。

改革开放以来，我国钢铁工业有了快速的发展，特别是近十年来，更是有了本质上的飞跃。钢铁工业的设计，离不开各种形式的管道支架，但长期以来，由于没有统一的设计标准，致使管道支架设计因人而异。本规范的制订，将总结现有成熟经验，填补这项设计、制造与安装领域的空白，有利于钢铁工业管道支架设计、制造与安装的规范化和技术水平的提高，适应我国钢铁工业发展的需要，进而力争达到世界先进水平。

②  管道支架作为支承管道的特种结构，同时也是一种构筑物，并且在设计上自成体系，具有一定的特殊性。由于钢铁企业管道输送往往多根共架，且管道输送的各种介质性能差异很大，压力、温度、管径的大小以及管道与支架的连接方式的不同，对于管道支架的计算有很大的影响，特别是在柱顶的位移自然补偿方面，计算的结果直接影响投资的多少，这是需要认真对待的。本规范将反映经生产实践检验的成熟技术成果。

③  规范编制组集设计、科研、制造、安装和生产为一体，本规范的内容及深度，应能全面地反映我国几十年来钢铁企业建设和生产使用的成熟实践经验和先进的技术水平；能成为我国钢铁企业管道支架结构设计、制造和安装的统一标准。为设计、制造和安装单位提供技术法规，确保安全、可靠、经济、实用。

四、规范章节划分及分工

章节划分及编写分工表

| 主要内容 | 条文及条文说明 编写单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 总则 | 中冶赛迪 |  |
| 2 术语和符号 2.1 术语 2.2 符号 | 重庆大学 中冶赛迪 |  |
| 3 基本规定 | 中冶赛迪 |  |
| 4 结构分类及选型 4.1 一般规定 4.2 结构类型 4.2.1 混凝土结构支架类型 4.2.2 钢结构支架类型 | 中冶南方 |  |
| 5 荷载 5.1荷载的分类和荷载效应组合 5.2 荷载 5.2.1 竖向荷载 5.2.2 纵向水平荷载 5.2.3 横向荷载 5.2.4 特殊荷载 | 中冶赛迪 | 中冶京城、中冶南方、中冶东方（提供钢支架设计实例）、中冶长天、中冶华天、中冶焦耐（混凝土支架设计实例），2007年8月30日以前完成。 重庆大学（负责构件的可靠度分析） |
| 6 结构设计及计算、 6.1 一般规定 6.2 混凝土结构支架设计及计算 6.3 钢结构支架设计及计算 | 中冶华天， 中冶赛迪 | 中冶华天负责混凝土结构部分 中冶赛迪负责钢结构部分 |
| 7 连接 7.1 一般规定 7.2 支架节点连接 7.3 支架柱脚连接 7.4 管托的连接 | 中冶华天 |  |
| 8 构造要求 8.1 钢筋混凝土支架 8.2 钢结构支架 | 中冶东方 |  |
| 9 基础 9.1 一般规定 9.2 基础设计与计算 9.3 基础的构造 | 中冶京诚 |  |
| 10 抗震设计与构造措施 10.1一般规定 10.2抗震计算 10.3抗震构造措施 | 中冶建研院 | 中冶京诚、重庆大学协助完成 |
| 11 支架结构的除锈及涂装 | 中冶长天 |  |
| 12 制作、安装与检验 | 宝冶 | 宝钢、BSEE协助完成 |

五、本规范相关的调研内容及分工

调研内容及分工

| 序号 | 主要调研内容 | 负责单位 | 参加单位 | 调研时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道荷载工艺调查研究（包括管道工艺、荷载工况、介质工况、地震灾害影响、气象条件工况、荷载效应及组合）等 | 中冶赛迪 | 所有参编单位 | 2007.08～10 |
| 2 | 支架钢材、焊接材料调查研究 | 中冶京诚 | 所有参编单位 |  |
| 3 | 支架腐蚀及防止措施调查研究 | 中冶长天 | 所有参编单位 |  |
| 4 | 支架安装、制作及使用偏差 | 宝冶 | 所有参编单位 |  |
| 5 | 国内外有关支架设计规范收集 | 中冶赛迪 | 所有参编单位 |  |
| 6 | 支架可靠度调查及可靠度分析 | 重庆大学 | 中冶赛迪 | 2007.08～12 |

六、需要研究的问题

1　支架构件的可靠度分析。

2　抗震设计时，对管道支架抗震措施的采用原则。

3　管道作为支架的约束，其刚度对管道支架计算的影响。

4  多管支架的相互牵制作用，对管道支架计算准确性的影响。

七、编制工作进度

1、2007年 7月 10~11日中国冶金建设协会在重庆主持召开本规范编制组第一次工作会议。

2、2007年8～10月开展本规范相关内容的调查研究。

主要内容：

①　检索近20年来石油、化工、矿山、水利、冶金等行业大型工厂建设中管道支架结构设计、科研、制造、安装、检验及生产操作等方面有关文献资料。

②　现场调研大型工厂建设中管道支架结构设计、制造、安装等方面的有关资料，其调研内容详见第五条。检索文献资料和调查研究工作结束后，由负责单位在2007年11月底前写出调查研究报告并寄主编单位，由主编单位汇总整编统一归档。

③　调查路线上海、鞍山等地。时间2007年9月，届时由主编单位通知。

3、条文及条文说明进度要求

根据建设部建标[2006]第136号文的通知要求，本规范总体进度要求：

2007年9月，规范编制组到宝钢、鞍钢等企业进行调研。调研提纲会后由主编单位印发参编单位。

2008年3月，各单位按分工要求，将规范条文及条文说明初稿提交主编单位，由主编单位整理汇编成册，发给参编单位。

2008年5月，召开规范编制组第二次工作会议，讨论规范初稿。

2008年8月，规范编制组完成征求意见稿，发往有关单位征求意见。

2009年3月，规范编制组完成送审稿。

2009年8月，规范编制组完成报批稿。

注：关于其它的工作会议，将根据进展情况届时决定。