附件1：《国家标准〈连铸工程设计规范〉编制首次工作会议纪要》

2006年9月25至26日中国冶金建设协会在北京主持召开了国家标准《连铸工程设计规范》编制首次工作会议。

参加会议的有建设部标准定额司、中国冶金建设协会，主编单位中冶京诚工程技术有限公司，参编单位中冶赛迪工程技术股份有限公司、中冶南方工程技术有限公司、中冶连铸技术工程股份有限公司、中冶华天工程技术有限公司、中冶东方工程技术有限公司、上海宝钢工程技术有限公司、武汉钢铁股份有限公司的相关人员。

会议由中国冶金建设协会主持。

主编单位中冶京诚工程技术有限公司技术总监谭雪峰、建设部标准定额司赵霞同志在会上讲话。

会议集中学习了编制规范的相关文件。

主编单位介绍了《连铸工程设计规范》的编制工作大纲和内容及进度要求。

现将会议的决定纪要如下：

一、规范的编制依据

根据建设部《2006年工程建设标准规范制订、修订计划（第二批）》（建标函【2006】136号）文件，编制单位应按规范的要求和深度编制《连铸工程设计规范》。

二、适用范围

本《设计规范》适用于新建、扩建、和改建连铸工程项目的设计。设计单位、生产厂、设备制造厂等相关企业都应共同遵守。

三、编制原则

（1）必须严格贯彻执行国家《钢铁产业发展政策》的有关规定。

（2）认真贯彻执行建设部《工程建设国家标准管理办法》（1992年12月30日，中华人民共和国建设部令第24号） 以及相关的法律法规及方针政策。

（3）标准条文及条文说明的编写严格按照建设部关于《工程建设标准编写规定》（建标【1996】626号）要求进行。

（4）将安全、环保、节能、节水有关条文纳入相关章节中，不另设章节。

四、编制内容及分工

规范编写由11个部分组成，在编写过程中根据需要可作适当的调整。其工作内容及编制单位分工见下表：

规范章节内容及分工

| 规范章节内容 | 编写单位 |
| --- | --- |
| 1. 总则 | 中冶京诚工程技术有限公司 |
| 2. 术语 | 同正文相关条目编制单位 |
| 3. 发展连铸的一般原则 | 中冶京诚工程技术有限公司 |
| 4. 连铸车间工艺设计 |  |
| 5. 连铸机工艺设计 |  |
| 6. 连铸机机械设备设计 |  |
| 7. 电气、仪表、计算机与电信 |  |
| 8. 水处理设施 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 |
| 9. 附录A（附加说明） | 同正文相关条目编制单位 |
| 10. 本规范用词说明 | 中冶京诚工程技术有限公司 |
| 11. 附：条文说明 | 同正文相关条目编制单位 |

五、编制工作计划（进度安排）

《连铸工程设计规范》编制工作计划明细

| 完成时间 | 工作内容及成果 |
| --- | --- |
| 第一阶段：准备阶段 |  |
| 2006年8月 | 主编单位起草《连铸工程设计规范》编制工作大纲 |
| 2006年9月 | 在建设部指导下，由中国冶金建设协会组织，召开包括主编单位与参编单位参加的规范第一次编制工作会议，学习工程建设标准化工作的有关文件。 宣布编制单位、编制组成员，讨论确定工作大纲、工作计划以及分工；讨论通过会议纪要；安排下一阶段工作。 |
| 第二阶段：征求意见阶段 |  |
| 2006年10月~ 2007年1月 | 编制组根据分工内容，开展调研工作，收集有关资料。 起草标准初稿及其条文说明。 |
| 2007年2月~3月 | 参编单位负责将有关章节初稿以电子稿形式发给主编单位（联系方式见下页），由主编单位整理汇总，形成规范的初稿。 主编单位将规范的初稿以电子版形式发送至参编单位 主编单位组织召开规范编制组第二次工作会议，研讨初稿。采取参编单位共同参与的模式进行审查和修订，参编单位根据讨论意见修改各自编写的部分内容，经主编单位修改汇总形成正式的征求意见稿。 |
| 2007年4月~5月 | 以网上公示、发函的形式广泛征求对规范的意见。 |
| 第三阶段：送审阶段 |  |
| 2007年6月～9月 | 编制组将征求意见阶段收集到的意见，逐条归纳整理、汇总，在分析基础上提出具体处理意见并对征求意见稿进行修订，形成送审稿初稿。 主编单位组织召开规范编制第三次工作会议，对送审稿初稿（内部）进行审核并形成正式送审稿。同时完成送审报告。 由主编部门（冶建协会）主持召开审查会，邀请具有代表性的钢铁行业大中小生产企业、有关设计单位等单位参加送审稿审查会议。 |
| 第四阶段：报批阶段 |  |
| 2007年10~11月 | 编制组根据审查会的审查意见对送审稿进行修订，最终形成标准报批稿，并上报主编部门。 |
| 2007年12月后 | 根据主编部门与主管部门的意见进行下一步工作。 |

附件1：参加会议单位人员名单

附件2  主编单位中冶京诚工程技术有限公司联系人名单

国家标准《连铸工程设计规范》编制组

2006年9月26日

附件1：            参加会议单位人员名单

| 单位名称 | 专 家 姓 名 | 职务 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设部 | 赵 霞 |  |  |
| 中国冶金建设协会 | 郭启蛟 | 主 任 |  |
| 上海宝钢工程技术有限公司 | 王 雷 | 副部长 | 高级工程师 |
|  | 孟广兵 |  | 高级工程师 |
| 中冶东方工程技术有限公司 | 李仰东 | 公司副总 | 教授级高工 |
|  | 赵喜悦 | 主任工程师 | 教授级高工 |
| 中冶南方工程技术有限公司 | 沈同庆 | 主任工程师 | 教授级高工 |
| 中冶连铸技术工程股份有限公司 | 李万国 | 主任工程师 | 教授级高工 |
|  | 陈艾娇 | 主管 | 研究馆员 |
| 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 毛敬华 | 主任工程师 | 教授级高工 |
| 中冶华天工程技术有限公司 | 杨火官 | 主任工程师 | 教授级高工 |
| 武汉钢铁股份有限公司 | 刘炳宇 |  | 高级工程师 |
|  | 曾建立 |  | 高级工程师 |
| 中冶京诚工程技术有限公司 | 谭雪峰 | 公司技术 总 监 | 教授级高工 |
| 中冶京诚工程技术有限公司 | 张传银 | 部门总经理 | 教授级高工 |
| 中冶京诚工程技术有限公司 | 顾家声 | 主任工程师 | 教授级高工 |
| 中冶京诚工程技术有限公司 | 吴国庆 |  | 工程师 |
| 中冶京诚工程技术有限公司 | 阎国荣 | 主任工程师 | 教授级高工 |
| 中冶京诚工程技术有限公司 | 赵家逊 | 主任工程师 | 教授级高工 |
| 中冶京诚工程技术有限公司 | 张力才 |  | 高级工程师 |
| 中冶京诚工程技术有限公司 | 朴世云 | 主任工程师 | 教授级高工 |
| 中冶京诚工程技术有限公司 | 高毅夫 | 主任工程师 | 教授级高工 |
| 中冶京诚工程技术有限公司 | 祁亚东 | 主任工程师 | 教授级高工 |
| 中冶京诚工程技术有限公司 | 刘 燕 |  | 高级工程师 |

附件2      主编单位中冶京诚工程技术有限公司联系人名单

| 姓名 | 分工 | 部门 | 联系电话 | E-mail | 地址 | 邮政编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顾家声 | 技术联络 | 炼钢工程技术所 | 010-67835295 |  | 北京市北京经济技术开发区建安街7号 | 100176 |
| 吴国庆 | 技术联络 | 炼钢工程技术所 | 010-67835282 | wuguoqing@ceri.com.cn | 北京市北京经济技术开发区建安街7号 | 100176 |
| 任玉明 | 管理联络 | 科技质量部 | 010-67835519 (带传真) | renyuming@ceri.com.cn | 北京市北京经济技术开发区建安街7号 | 100176 |