冶建协（2008）7号

关于转发国家标准《空分制氧设备安装工程施工

与质量验收规范》的通知

各有关单位:

2007年10月29日在上海召开了国家标准《空分制氧设备安装工程施工

与质量验收规范》编制工作会议。会议就规范的编制大纲及工作计划进行了讨论并形成了会议纪要。现将会议纪要转发给你们,请贯彻执行。

特此通知。

附件：国家标准《空分制氧设备安装工程施工与质量验收规范》

第一次编制工作会议纪要（请查阅中国冶金建设协会网http://www.zgyj.org.cn/）

中国冶金建设协会

二〇〇八年一月二十八日

附件   国家标准《空分制氧设备安装工程施工与质量验收规范》

第一次编制工作会议纪要

会议时间：2007年10月29日

会议地点：中冶天工上海十三冶建设有限公司

参加会议人员：建设部标准定额司、中国冶金建设协会及主编、

参编等12家单位共20名代表

会议主持人：中国冶金建设协会郭启蛟副秘书长

2007年10月29日，《空分制氧设备安装工程施工与质量验收规范》第一次编制工作会议在中冶天工上海十三冶建设有限公司召开。会议由中国冶金建设协会主持。中冶天工建设有限公司副总经理张涛向各位代表致欢迎词，并表示将在建设部和冶金建设协会的指导下，与各位代表共同努力，完成《空分制氧设备安装工程施工与质量验收规范》的编制任务。

建设部标准定额司梁锋同志对标准编制工作做了重要讲话，在标准编制过程中要注重对施工的要求，突出前瞻性；质量验收内容要完整，要有方法有手段；要注意标准的法规属性，在编制过程中要符合法规程序和要求；强制性条文的确定要符合建设部81号令对强制性条文确定的要求；在保证编写质量的同时兼顾编写进度，重在保证编写质量；同时梁锋同志还指出要充分利用好“工程建设标准化信息网”这个交流平台，用“标准化管理系统”管理好标准编制工作，落实合同要求，确保编写质量和编制进度。

中国冶金建设协会郭启蛟副秘书长对本标准的编制内容、范围、深度等方面提出了具体要求；要充分发扬民主，合理分工；标准编写格式要符合国家有关规定的要求，避免出现内容不严谨、用词不规范、格式不统一的情况。

中冶天工建设有限公司副总工程师宋建伯对本标准的编制准备情况作了说明。从国内国际空分发展形势说明了本标准编制的必要性；从技术、人才、国家政策支持和主编单位的工作经验等方面说明了本标准编制的可行性；同时介绍了本标准编制的策划过程。

本标准主要起草人郑永恒对编写大纲进行了说明。与会代表就编写大纲的内容、深度、分工等进行了广泛深入的讨论。

会议通过了《空分制氧设备安装工程施工与质量验收规范》编制工作大纲、编制工作计划及分工（具体内容详见附件1）。

附件1：国家标准《空分制氧设备安装工程施工与质量验收规范》编制工作大纲

附件2：国家标准《空分制氧设备安装工程施工与质量验收规范》第一次编制工作会议代表名单

《空分制氧设备安装工程施工与质量验收规范》编制组

2007年10月29日

附件1   《空分制氧设备安装工程施工与质量验收规范》

编写工作大纲

主编部门：中国冶金建设协会

主编单位：中冶天工建设有限公司

参编单位：

1. 宝山钢铁股份有限公司

2. 武汉钢铁(集团)公司氧气有限责任公司

3. 冶金工业工程质量监督总站宝钢监督站

4. 杭州杭氧股份有限公司

5. 中冶南方工程技术有限公司

6. 上海宝钢工程技术有限公司（BSEE）

7. 上海宝钢建设监理有限公司

8. 中冶京唐建设有限公司

1 标准的制订依据

1.1 建设部<关于印发《2007年工程建设标准规范制订、修订计划（第二批）》的通知>（建标（2007）126号）文件；

1.2 GB50300《建筑工程施工验收统一标准》；

1.3 GB50252《工业安装工程质量检验评定统一标准》；

1.4 制氧行业的特点和近年来制氧工艺技术的发展情况；

1.5 制氧设备安装工程施工和验收的经验；

2 标准的定位及编制原则

2.1 标准的定位

1）技术立法的依据（强制性标准）。

2）政府部门对市场监管的有效手段。

3）事故分析评定的依据。

4）维护社会公众利益。

5）推动能源、资源的节约和合理利用。

6）代表制氧施工的平均先进。

7）以质量验收为主（验收的方法、手段、数量），同时对重要的关键的施工过程进行控制。

2.2 编制原则

1）贯彻国家的有关法律法规、方针政策，在技术思路的选择上，坚持科学发展观，充分体现节约资源、保护环境的理念。

2）必须站在国家的立场考虑标准中的技术问题，体现技术上的先进性，经济上的合理性、安全上的可靠性、实施上的可操作性。

3）高度重视“强制性条文”的撰写和筛选，强制性条文必须是直接涉及工程建设的质量、安全、卫生、环保和其它公共利益的，国家需要控制的工程建设技术要求。

4）结合我国的国情和实际，积极采用国际标准和国外的先进标准，积极引进国外先进技术和理念，采用时要经过认真分析论证或测试验证。

5）要重视标准的协调，注意本标准与法律法规、与其它规范（标准）协调性。

6）以行之有效的生产建设经验和科技综合成果为依据。

7）符合《工程建设标准编写规定》。

3 主要章节目录和编写分工：

11章、附表、附录、用词说明、条文说明

| 章 节 | 负 责 单 位 |
| --- | --- |
| 1 总则 | 中冶天工 |
| 2 基本规定 | 中冶天工、宝钢监督站 |
| 3 设备基础、地脚螺栓和垫板 | 中冶天工、宝钢监督站 |
| 4 设备和材料进场检查 | 中冶天工、宝钢监理 |
| 5 空气压缩机、增压机、循环氮压机设备 | 中冶天工、中冶京唐 |
| 5.1 一般规定 |  |
| 5.2 空压机设备 |  |
| 5.3 增压机 |  |
| 5.4循环氮压机设备 |  |
| 5.5附属设备 |  |
| 5.5.1 入口过滤器、消音器、冷却器、级间管道、排放塔等 |  |
| 6 空气预冷净化设备 | 中冶天工、BSEE |
| 6.1 一般规定 |  |
| 6.2 空冷塔设备 |  |
| 6.3 水冷塔设备 |  |
| 6.4 空气冷却器设备 |  |
| 6.5 冷冻水泵及冷却水泵设备 |  |
| 6.6 冷冻机设备 |  |
| 6.7 分子筛纯化器设备 |  |
| 6.8 再生加热器 |  |
| 6.9 真空泵设备 |  |
| 7 空气分离设备 | 中冶天工、中冶南方 |
| 7.1 一般规定 |  |
| 7.2 整体冷箱设备 |  |
| 7.3 冷箱工艺钢结构 |  |
| 7.4 塔器设备（压力塔、低压塔、粗氩塔、精氩塔、冷凝器、蒸发器、过冷器等） |  |
| 7.5 主换热器设备 |  |
| 7.6 膨胀机设备 |  |
| 7.7 液体泵设备 |  |
| 7.8 塔内管道预制、焊接、安装（含仪表管道） |  |
| 7.9 试压 |  |
| 7.10 吹扫 |  |
| 7.11 珠光砂充填 |  |
| 8 产品压缩系统设备 | 中冶天工、中冶京唐 |
| 8.1 氮压机设备 |  |
| 8.2 氧压机设备 |  |
| 8.3 附属设备（冷却器、级间管道等） |  |
| 9 低温液体储备系统 | 中冶天工、杭氧 |
| 9.1 低温液体贮槽设备（内罐、外罐、管道等） |  |
| 9.2 液体泵设备 |  |
| 9.3 蒸发器设备 |  |
| 9.4 低温液体管道设备（真空管安装） |  |
| 10 稀有气体提取设备 | 中冶天工、武钢氧气 |
| 10.1 一般规定 |  |
| 10.2 氪氙系统设备（罐、泵、蒸发器、分子筛、冷箱等） |  |
| 10.3 氖氦系统设备（压缩机、除氢除氮装置、分离装置等） |  |
| 10.4 稀有气体管道 |  |
| 11 设备试运转 | 中冶天工、宝钢股份 |
| 11.1 一般规定 |  |
| 11.2 空压机试运转 |  |
| 11.3 增压机试运转 |  |
| 11.4 氧压机试运转 |  |
| 11.5 氮压机试运转 |  |
| 11.6 膨胀机试运转 |  |
| 11.7 液体泵试运转 |  |
| 11.8 裸冷试验 |  |

附表：工程质量验收记录表

单位工程质量竣工验收记录

单位工程观感质量检查记录

分部工程质量验收记录

分项工程质量验收记录

机械设备单体试运转记录

裸冷试运转记录

说明：1、编写正文的同时完成相应条文说明的编写。

4 需要调查研究的主要问题及负责单位：

| 序号 | 重 点 问 题 | 负 责 单 位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 离心式空压机的具体选型的调研 | 杭氧、中冶南方 |
| 2 | 氧压机（活塞式、螺杆式、离心式的）使用、维护、调研 | 杭氧 |
| 3 | 氮压机的选型 | 杭氧 |
| 4 | 真空管的使用范围及安装试压的技术调研 | BSEE、中冶京唐 |
| 5 | 目前制氧安装对今后使用、维护中需要改进的地方 | 宝钢股份、武钢 |
| 6 | 空气冷却器的使用情况 | 杭氧 |
| 7 | 目前国内使用的制氧流程的调研 | 中冶南方、BSEE |
| 8 | 稀有气体提取设备使用的调研 | 武钢 |
| 9 | 常温法空分设备的安装调研 | 中冶南方 |
| 10 | 国内外标准的收集调研 | BSEE |

5 工作进度计划

1）2007年10月前准备工作

2）2007年10月29～30日       第一次会议（制定工作大纲）

3) 2007年12月31日           参编单位完成调研、提交调研报告

4）2008年3月31日            参编单位完成并提交规范初稿

5）2008年5月30日            主编单位汇总、完成初稿

6）2008年6月30日            第二次会议（第一稿碰头会）

6）2008年7月30日            主编单位汇总、完成征求意见稿

7）2008年9月30日            汇总征求意见、完成送审稿

8）2008年10月31日           第三次会议（专家审查会）

9）2008年11月30日           完成报批稿

附件2

国家标准《空分制氧设备安装工程施工与质量验收规范》第一次编制工作会议代表名单

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 单 位 名 称 | 职务/职称 | 联系电话 | email |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梁锋 | 男 | 建设部标准定额司 | 工程师 | 010-58933043 | Liangfeng@mail.cin.gov.cn |
| 2 | 郭启蛟 | 男 | 中国冶金建设协会 | 副秘书长 | 010-82227793 13601058609 | Guo7802@163.com |
| 3 | 赵聪 | 男 | 冶金工业工程质量监督总站宝钢监督站 | 总监 | 13661678618 |  |
| 4 | 余良柱 | 男 | 宝山钢铁股份有限公司 | 工程师 | 26646467 |  |
| 5 | 张志义 | 女 | 上海宝钢工程技术有限公司 | 高工 | 13651969382 |  |
| 6 | 沈元和 | 男 | 上海宝钢建设监理有限公司 | 高工 | 56785213 |  |
| 7 | 陈建平 | 男 | 武汉钢铁（集团）公司氧气有限责任公司 | 高工 | 13871113512 |  |
| 8 | 李志远 | 男 | 中冶京唐建设有限公司 | 高工 | 0315-3220024，13803302866 | lzy922565@163.com |
| 9 | 邓文 | 男 | 中冶南方工程技术有限公司 | 副总工程师 | 021-36213909-863 |  |
| 10 | 杨涌源 | 男 | 中冶南方工程技术有限公司 | 总设计师 | 021-36213909-814 |  |
| 11 | 施金勇 | 男 | 杭州杭氧股份有限公司 | 高工 | 0571-85869246 |  |
| 12 | 宋建伯 | 男 | 中冶天工建设有限公司 | 副总工程师 | 13821552808 |  |
| 13 | 白力 | 男 | 中冶天工建设有限公司 | 高工 | 13902158392 |  |
| 14 | 吴景刚 | 男 | 中冶天工上海十三冶建设有限公司 | 总工程师 | 13501682230 |  |
| 15 | 吕军 | 男 | 中冶天工上海十三冶建设有限公司 | 副总工程师 | 13301812021 |  |
| 16 | 周宾 | 女 | 中冶天工上海十三冶建设有限公司技术规划部 | 副经理 | 021-56609941 |  |
| 17 | 曹丽莉 | 女 | 中冶天工上海十三冶建设有限公司技术规划部 | 工程师 | 021-56609941 | caolili@sh13mcc.cn |
| 18 | 郑永恒 | 男 | 中冶天工上海十三冶建设有限公司安装分公司 | 副经理 | 021-56789990-2154 13501925472 |  |
| 19 | 张银峰 | 男 | 中冶天工上海十三冶建设有限公司安装分公司 | 总工程师 | 13916969362 |  |
| 20 | 高丽华 | 女 | 中冶天工上海十三冶建设有限公司安装分公司 | 工程师 | 15921629066 |  |